Nová cyklostezka v Maloměřicích

Zápis s diskuse ze dne 23.května 2008

Parčík na ulici Olší

Mgr. Martin ANDER, PhD. – náměstek primátora

Ing. A. KELLER – BKOM

RNDr. Roman Zajíček – AOPK ČR

…..................................................................

1.

V jaké fázi projekt je?

Projektová dokumentace je připravena pro stavební řízení, projekt má územní rozhodnutí.

Některé pozemky jsou již dojednané k odprodeji.

Povrch nebude beton, ale asfalt.

Budou mít na stezce prostor i chodci?

Ano, samozřejmě.

Stezka by byla možná po stávající ulici Franzova.

Dopravně se tam stezka nevejde, ulice je na několika místech příliš úzká, vedení cyklotrasy by nevyhovovalo bezpečnostním předpisům.

Ve světě je běžné využívat pro stezky stávající infrastrukturu a je běžné, že v  určitém úseku nemá stezka plnohodnotné parametry, tzn. není třeba mít obousměrný pruh pro cyklisty, v omezeném úseku můžu být profil užší.

Nelze tedy vést stezku po ulici Dolnopolní? Cacovické?

Nebezpečné...

Co kdyby byli cyklisté převedeni na Cacovický ostrov?

Variantu s mostem necháme prověřit.

….............................................................

2.

Proč nelze vést stezku po Olší, Franzové...?

Nevíme, jak je  to tam s výkupem pozemk. Na několika místechje však silnice příliš úzká.

Využít stávající komunikace je vždy lepší, než budovat novou infrastrukturu. Po Franzové i kolem řeky je zhruba stejný provoz, stačilo by tedy uklidnit automobilovou dopravu na Franzové.

Jak to, že ochránci přírody brojí proti cyklostezce? Chci jezdit do Bílovic po pěkné stezce.

Zpevnit cesty kolem řeky je třeba i pro chodce. Je to však nezbytné udělat s citem tak, aby zásahy do přírody byly minimální.

….............................................................

3.

Co je na tomto úseku řeky ochranářsky vzácné?

Z ornitologického hlediska celkem nic.

Agentura ochrany přírody a krajiny se k projektu vždy vyjadřovala negativně, zejména s ohledem na narušení krajinného rázu lokality.

Záměr byl prosazen a AOPK tedy navrhuje úpravy projektu takové, aby se snížily se zásahy do krajiny:

- z projektu bylo vypuštěno veřejné osvětlení

- odmítali jsme asfalt – to se nepodařilo prosadit – argumetnuje se tím, že přírodní povrch by povodeň nevydržel, na tomto trvá zejména Povodí Moravy

- odmítali jsme vedení stezky po břehové hraně – nepodařilo se prosadit kvůli vedení vysokého napětí. Nedostatek prostoru se bude řešit kamenným záhozem s vrbami do profilu řeky = několik metrů vysoká šiknina

- odmítali jsme kácení – ke kácení jsou ve finálním projektu pouze 2 stromy

….........................................................

4.

Neuplave kamenný zához (navážka do profilu řeky kvůli nedostatku prostoru pro stezku)?

Jak je staré územní povolení?

4 roky. Za tu dobu vydalo Povodí Moravy několik vyjádření s ohledem na to, jak se projekt průběžně upravoval. Projekt nedimenzuje stezku na valu, ale s terén kopírující těleso nepřevyšující terén o více než 3cm. Půjde o 3m široký pás s dostatečným prostorem pro pěší i cyklisty.

Kolik vlastníků pozemků to zasáhne?

Zjištěno je cca 20 vlastníků.

Je to tu krásná lokalita, cyklisté i pěší si tu mohou vyjít vstříc.

Může se stát během stavebního řízení, že některý z účastníků řízení zablokuje?

Stezka na sebe cyklisty neváže. V územním plánu je stezka vedena jako projekt ve veřejném zájmu.

Žiji zde, rybařím, Povodí Moravy tu dělá pouze negativní zásahy jako jsou regulace, kácení dřevin, během stavby s předpokládám, že dojde k obdobným problémům jako na Hádech....

…...............................................................

5.

Stezka na Hádech je v neutěšeném stavu, dochází tam k devastaci okolních pozemků!

Jde o pozemky Školního lesního podniku Křtiny, mimo území města Brna, vedení města nemohlo proti nešetrným zásahům nic dělat.

Kolik padne kvůli nové cyklostezce stromů?

Dva

Do konfliktu se tu dostávají obyvatelé ulic Olší, Franzová, cyklisté, chodci, ale ceníme si tu jedinečného kousku přírody v katastru Malomřic (souhlas přítomných účastníků).

Jaká bude struktura stezky po technické stránce?

Asfalt (3cm) a cement v podloží – je součástí technického řešení s ohledem na erozi

Lože bude 1,5m hluboké – beton a kamen

Odolá toto technické řešení erozi? Lokalita je téměř každoročně zatápěna zvýšenými průtoky v řece! (tazatel zpochybňuje dále technologii).

Jak ovlivní stavba okolí – zejména v průběhu stavby?

Stezky se staví „z osy“, to znamená od středu, do okolí se zasahuje pouze v konečné fázi osazování obrubníků.

….........................................................

6.

Stezka naruší klidovou zónu.

Stezka bude pouze úzký koridor kolem řeky, významně nezasáhne do trávníků. Cyklodoprava je ekologický způsob dopravy, navíc v této trase provozovaný již nyní.

Cyklisté na Olší již nyní ohrožují děti hrající si na ulici. Dobrá cykostezka toto riziko ještě zvýší? Nelze převést cyklisty na druhý břeh řeky?

Projekt revitalizace Cacovického ostrova je zálěžitostí minimálně 2 let.

Přemostění z levého břehu Svitavy na cacovický ostrov a vedení stezky dále po ostrově je možné, ale neřeší to úsek mezi Maloměřickým mostem a Cacovickým ostrovem.

Ragbisté na ostrově volají také po vybudování mostu.

…...........................................................

7.

Prověříme všechny navržené varianty.

Navržené technické řešení podlehne erozi, přio stavbě stezky dojde k narušení kořenového systému další dřevin, které odejdou, nebyly varianty už jednou posuzovány? proč to dělat znova?

K narušení zeleně nedojde. Na projektu nikdo nevydělá.

V roce 2003 jsem jako majitel pozemku podstoupil místní výměru pro stavbu stezky. Je zábor plochy pro projekt stále totožný?

Ano

Zapsala Hana Chalupská ve spolupráci s Martinem Nawrtahem.